项目章程

* **项目名称**

KDoing

* **项目经理**

赵炳森

* **项目背景**

全国的大部分人都开始想要一个健康强壮的体魄，一股健身热潮开始，许多人都有需要引导、督促自己健身的一种小程序来帮助自己获得一个健康的身体，我们根据这种需求建立一个网络平台，能够帮助这些有需求的用户解决问题。

* **项目目标**

建设并运营一个能够帮助有健身需求的人群，引导、帮助、监督使用我们产品的用户有效率的健身，让我们的用户得到一个用户自己满意的身体，并且能够帮助他们养成良好的锻炼健身的良好习惯。

* **项目范围**
  + 商家支持：入住、管理货品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 用户体验：浏览、下单、结账、评价、分享个人心得、个人中心；
  + 公共功能：广告、课程推荐、特定活动；
  + 管理员功能：健身视频审核、广告管理、推荐课程管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2020．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
* 11.15前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 11.16前确定产品定位；
* 11.18前完成第一版界面原型；
* 11.20前确定第一版产品范围；
* 11.25前完成主要技术点研究；
* 11.30前确定下一阶段任务的细化安排；
  + 2020．12.1日：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020．12.7日：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2020．12.15日后：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**